# Plan du refactoring frontend — Workflow AWA

Branche refacto-frontend-vue — état au 21/10/2026 : migration Tailwind terminée

# 1. Contexte et périmètre

Le frontend du Workflow AWA (demandes CIB / CDCF) est migré vers Vue 3, sans outil de build (modules ES6 natifs, servis par FastAPI sous /workflow). Le backend FastAPI est maintenu par une autre équipe : le frontend s'adapte à ses endpoints et ne le modifie pas.

La présentation est passée à Tailwind CSS en conservant à l'identique le design des pages legacy. Les 11 pages sont converties, vérifiées au pixel près et en recette fonctionnelle ; il reste à enregistrer les commits.

# 2. Décisions structurantes

| Date | Décision |
| --- | --- |
| 05/10/2026 | Bascule finale : les 11 pages sont en Vue 3. Le legacy n'existe plus que dans le tag git pre-bascule-vue. |
| 08/10/2026 | Reprise du visuel legacy : CSS legacy d'origine (UIKit / Bootstrap 4 material), sans Tailwind. |
| 13/10/2026 | Améliorations techniques : CHANGELOG déplacé dans docs/, bibliothèques hébergées localement, CSS legacy allégé, session client alignée sur 30 min. |
| 20/10/2026 | Passage à Tailwind via le Play CDN, version figée 3.4.17, avec une copie locale de secours chargée seulement si le CDN ne répond pas. Vue reste hébergé localement (3.5.43). |

# 3. Méthode : reproduire le design à l'identique

- Relevé des styles réels : chaque élément des pages legacy est mesuré dans Chrome (couleurs, tailles, marges, polices, états au survol et au focus), puis traduit en classes Tailwind.

- Legacy et nouvelle version côte à côte : le legacy tourne sur le port 8001, la version Tailwind sur le port 8000, avec le même backend et la même base.

- Comparaison au pixel : captures d'écran des 11 pages avec les comptes testawa, testggr et introci, comparées automatiquement ; les écarts sont localisés et corrigés.

- États interactifs vérifiés : onglets, modales, menu replié, menu utilisateur, survols, écrans de 800 et 560 px.

- Configuration partagée (static/js/tailwind.config.js) et module de classes communes (components/ui/classes.js) : boutons, tableaux, onglets, modales, champs, messages.

# 4. Avancement

| Étape | Contenu | État |
| --- | --- | --- |
| 0. Commits | 11 commits préparés, enregistrés dans les tags wip-commit-0 à wip-commit-10 (section 8). | À faire |
| 1. Socle Tailwind | Play CDN 3.4.17 + secours local testé, configuration partagée, classes communes. | Fait |
| 2. Mise en page commune | Menu latéral (replié / survol), barre du haut, menu utilisateur, pied de page, popup de notification. | Fait |
| 3. Composants partagés | Cartes de compteurs, filtres, tableaux (2 thèmes), cartes à onglets, modales (2 variantes), formulaire, accordéon des avis. | Fait |
| 4. Pages connectées | Accueil, historique, consulter, validation, validation GGR, détail, chat, introduire, modifier, valider (10 pages). | Fait |
| 5. Vitrine index.html | Page de connexion : en-tête, hero animé, cartes, formulaire, pied de page ; Bootstrap 5 retiré. | Fait |
| 6. Nettoyage | CSS UIKit, design.css, pages-*.css, app.css et Bootstrap 5 supprimés (≈ 1,4 Mo) ; polices d'icônes conservées. | Fait |
| 7. Documentation | CLAUDE.md (contraintes, architecture) et CHANGELOG (« Passage à Tailwind »). | Fait |
| 8. Recette fonctionnelle | 36 vérifications automatiques, dont 3 actions qui écrivent en base. | Fait |

# 5. Résultats de la vérification visuelle (21/10/2026)

Pourcentage de pixels différents entre le legacy et la version Tailwind (seuil de 24 sur 255), pour les trois comptes de recette :

| Page | Écart | Erreurs JavaScript |
| --- | --- | --- |
| Accueil, historique, consulter, validation, validation GGR | 0,00 % | Aucune |
| Détail, chat, modifier | 0,00 % | Aucune |
| Valider | 0,00 à 0,01 % | Aucune |
| Introduire | 0,04 % | Aucune |
| Vitrine (index.html) | 0,00 % | Aucune |

Les écarts non nuls sont des arrondis sous-pixel (décalage de 0,03 px) ou des différences d'anticrénelage, sans effet visible. Sont aussi identiques : les onglets, les modales, le menu replié et le menu utilisateur, les survols, les écrans de 1000, 800, 760, 560 et 400 px, l'en-tête de la vitrine après défilement, son menu mobile et le message d'erreur de connexion, ainsi que le rendu avec le CDN bloqué (copie de secours).

# 6. Recette fonctionnelle (21/10/2026)

| Parcours | Vérifications | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Connexion / déconnexion | Mauvais identifiants refusés ; redirection vers l'accueil ; déconnexion ; page protégée sans jeton renvoyée vers la connexion. | OK |
| Navigation | Filtres de l'accueil ; sous-menu ; repli du menu mémorisé et déploiement au survol ; menu utilisateur. | OK |
| Consulter / détail / chat | 3 onglets ; modale « Supprimer » annulée ; accordéon des avis ; défilement jusqu'au dernier message. | OK |
| Formulaires | Fichier non PDF refusé ; confirmations demandées puis annulées ; formulaire de modification prérempli. | OK |
| Actions réelles (écriture en base) | Demande « Recette Tailwind » créée (POST /demandes/, /avis/) ; message envoyé dans le chat de la demande 20 ; avis « Validée » enregistré sur la demande 3. | OK |

Bilan : 27/27 vérifications sans écriture et 9/9 avec écriture, aucune erreur JavaScript. Les données de recette restent dans la base locale : la demande « Recette Tailwind », un message sur la demande 20, et un avis sur la demande 3, qui a donc avancé d'une étape dans le circuit.

# 7. Suite

- Enregistrer les 11 commits (section 9), puis supprimer les tags wip-commit-*.

- Transmettre les points ouverts backend, en priorité le point 5 (critique).

- Trancher les 4 points « À confirmer » frontend (section 10).

- Si le Play CDN est jugé trop risqué pour la production : basculer vers un fichier CSS généré par le Tailwind CLI autonome (sans Node), sans changer les templates.

# 8. Risques et points d'attention

| Point | Traitement |
| --- | --- |
| Indisponibilité du CDN Tailwind | Constatée en test (connexion coupée). Copie locale de secours du même script, chargée automatiquement : rendu identique. |
| CSS généré dans le navigateur | Le chat ne défilait plus jusqu'au dernier message : corrigé (attente de l'application du CSS avant le défilement). |
| Transitions au chargement | Les éléments animés (flèches de l'accordéon) jouent leur transition une fois à l'ouverture de la page (~0,3 s). À consigner. |
| Avertissement console | « cdn.tailwindcss.com should not be used in production », émis par le script Tailwind lui-même ; non supprimable. |
| Usage en production | Tailwind déconseille le Play CDN en production. Alternative sans Node : Tailwind CLI autonome générant un fichier CSS statique, si la décision devait être revue. |
| Fidélité volontaire | Les défauts visuels du legacy sont reproduits à l'identique (ex. message d'erreur en texte blanc sur fond rose pâle). |

# 9. Commits

Les commits sont faits par le chef de projet. Chaque état est enregistré dans un tag wip-commit-N ; git read-tree wip-commit-N puis git commit -m "…" reconstitue chaque commit sans toucher aux fichiers de travail. backend/.env et SECURITE.md ne sont jamais ajoutés.

| N° | Message |
| --- | --- |
| 0 | Reprise du visuel legacy : CSS legacy local, AppLayout, NotificationPopup |
| 1 | Docs : CHANGELOG_REFACTORING.md déplacé dans docs/ (n'est plus servi sous /workflow) |
| 2 | Vue 3.5.43, bootstrap-icons 1.11.1, Bootstrap 5.3.0 et Poppins hébergés localement (plus de CDN) |
| 3 | CSS : retrait des polices d'icônes et feuilles inutilisées, blocs <style> partagés regroupés |
| 4 | Session : durée du jeton côté client alignée sur le serveur (30 min) |
| 5 | CLAUDE.md : les pages .html restent à la racine de frontend/ (voir point ouvert 8) |
| 6 | Docs : nouveaux points ouverts backend (routes, agrégats date/heure, auth, migrations) |
| 7 | Tailwind (Play CDN 3.4.17 + secours local) : les 10 pages connectées, rendu identique au legacy |
| 8 | Tailwind : vitrine index.html, Bootstrap 5 retiré de la page |
| 9 | Nettoyage : suppression du CSS legacy (UIKit, app.css, design.css, pages-*.css) et de Bootstrap 5 |
| 10 | Docs : CLAUDE.md et CHANGELOG mis à jour pour Tailwind |

# 10. Points ouverts

## Frontend — à confirmer par le chef de projet

- Menu « Introduire demande » masqué pour le niveau 1 (introci) : corriger le seed ou la logique de menu.

- Demande créée sans son avis initial si le second appel échoue : un endpoint unique côté backend éviterait ce cas.

- Mettre en surbrillance la page courante dans le menu latéral.

- Icône « Statistiques » invisible sur 4 pages (bootstrap-icons non chargé, comme dans le legacy).

## Backend — à transmettre à l'équipe backend

- Point 5 (critique) : mots de passe renvoyés par /messages_chat/{id} et /users/me/.

- Point 8 : adresses sans .html et en-têtes de cache sur /workflow/static/ (débloque une étape frontend).

- Points 9 à 12 : routes mal formées et fonctions homonymes, date/heure du dernier avis, paramètres du jeton dans le code, migrations (Alembic).

- Points 1 à 4, 6, 7 : dépendances non figées, historique incomplet, rejets AWA/AIG/GGR, création de comptes, erreurs 500 des filiales et d'AIG/GGR.